RapiBatará

Plan de proyecto para arrancar desarrollo

Propósito: Definir el plan práctico para iniciar la construcción de RapiBatará con una base sólida: stack, arquitectura, organización del trabajo, seguridad, despliegue y secuencia de sprints.

| Versión | 1.0 |
| --- | --- |
| Objetivo | Arrancar desarrollo con orden y bajo riesgo |
| Modelo | PWA responsive + Supabase |
| Enfoque | MVP operativo primero, mejoras después |

# 1. Resultado esperado del proyecto

Un vecino puede registrarse o entrar como invitado, hacer un pedido y pagar sin confusión.

El tendero puede administrar catálogo, pedidos, inventario, cobros y anuncios desde un panel único.

El domiciliario puede ver solo pedidos aprobados y entregar con claridad.

Toda acción importante queda trazada para evitar discusiones por pagos, entregas o stock.

# 2. Alcance del MVP

| Incluye | No incluye en el primer release |
| --- | --- |
| Catálogo, carrito, checkout, comprobante de transferencia, pago en efectivo, aprobación, inventario, panel tendero, panel domiciliario y auditoría. | App nativa iOS/Android separada, multi-tienda compleja, programas de fidelización avanzados, analítica pesada, automatizaciones complejas. |

# 3. Stack recomendado

| Capa | Recomendación | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js + React + TypeScript | Buen equilibrio entre velocidad, mantenibilidad y experiencia responsive. |
| UI | Componentes propios o shadcn/ui | Permite una interfaz limpia, rápida de construir y fácil de personalizar. |
| Backend | Supabase | Auth, Postgres, Storage, Realtime y Edge Functions en una sola plataforma. |
| Estado | Server components + estado local ligero | Reduce complejidad y mantiene la app fluida. |
| Validación | Zod o esquema equivalente | Evita entradas inválidas desde cliente y servidor. |
| Deploy | Vercel o plataforma similar | Entrega rápida, HTTPS y despliegue continuo. |

# 4. Arquitectura de alto nivel

Aplicación web responsive pensada primero para móvil.

Supabase como backend único para autenticación, datos y archivos.

Acciones sensibles ejecutadas en Edge Functions o rutas del servidor.

RLS obligatoria en todas las tablas de datos sensibles.

Storage privado para comprobantes, logos e imágenes administradas.

Auditoría de eventos para cambios de precios, inventario, pagos y estados.

# 5. Modelo de módulos

| Módulo | Responsable funcional | Entrega mínima |
| --- | --- | --- |
| Acceso y perfiles | Auth y roles | Login, registro opcional, invitado, perfiles por rol. |
| Catálogo | Producto/tienda | Listado, categorías, búsqueda, detalle. |
| Checkout | Compra | Carrito, pago, comprobante, efectivo. |
| Pedidos | Operación | Estados, historial, cancelación controlada. |
| Inventario | Tendero | Stock, alertas, ajustes, entradas y salidas. |
| Despacho | Domiciliario | Pedidos aprobados, direcciones, confirmación. |
| Promociones | Tendero | Anuncios, descuentos, modal de entrada. |
| Auditoría | Sistema | Registro de acciones críticas. |

# 6. Estructura de trabajo recomendada

| Área | Responsabilidad | Salida |
| --- | --- | --- |
| Producto | Definir prioridades, validar reglas, aprobar alcance. | Backlog vivo y decisiones cerradas. |
| Diseño | Sistema visual, componentes, estados y responsive. | UI kit y pantallas clave. |
| Frontend | Implementar interfaz y flujos. | App funcional conectada al backend. |
| Backend | Tablas, políticas, funciones, storage y auth. | Base segura y consistente. |
| QA | Pruebas funcionales, seguridad y regresión. | Lista de bugs y validación de release. |

# 7. Diseño del repositorio

| Carpeta | Contenido esperado |
| --- | --- |
| /app | Rutas y pantallas del producto. |
| /components | Componentes reutilizables de UI. |
| /features | Lógica por dominio: catálogo, pedidos, pagos, inventario. |
| /lib | Clientes, helpers, validación y utilidades. |
| /supabase | Migraciones, seeds y políticas. |
| /public | Assets públicos como logo e imágenes base. |
| /docs | Decisiones, backlog, criterios y notas técnicas. |

# 8. Plan de sprints

| Sprint | Objetivo | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Preparar base técnica y decisiones cerradas. | Repo, Supabase, estructura y diseño inicial. |
| Sprint 1 | Autenticación, roles y perfiles. | Acceso funcional para vecino, tendero y domiciliario. |
| Sprint 2 | Catálogo, categorías y carrito. | Exploración y armado de pedido. |
| Sprint 3 | Checkout y pagos. | Transferencia con comprobante y efectivo con cambio. |
| Sprint 4 | Aprobación y despacho. | Tendero aprueba, domiciliario entrega. |
| Sprint 5 | Inventario, cobros físicos y auditoría. | Control operativo real de tienda. |
| Sprint 6 | Promociones, anuncios y pulido UX. | Panel administrativo más completo. |
| Sprint 7 | QA, seguridad, performance y salida. | Versión lista para uso real. |

# 9. Secuencia técnica de implementación

Crear el proyecto web y configurar el entorno de desarrollo.

Conectar Supabase y definir autenticación, roles y políticas iniciales.

Modelar las tablas y relaciones principales.

Construir la base visual y los componentes reutilizables.

Implementar catálogo, carrito y checkout.

Agregar comprobantes, pagos y aprobación.

Conectar inventario, pedidos y despacho.

Sumar promociones, anuncios y personalización.

Ejecutar QA, auditoría y hardening de seguridad.

Preparar despliegue, monitoreo y documentación de uso.

# 10. Reglas de seguridad desde el día 1

Nunca exponer service role key en cliente.

Usar RLS en todas las tablas sensibles.

Guardar comprobantes en Storage privado.

Limitar acceso por rol y por tienda.

Registrar auditoría en todas las acciones críticas.

Validar archivos por tamaño, tipo y origen.

Proteger acciones de aprobación y ajustes manuales en servidor.

Aplicar sesiones seguras y expiración razonable.

# 11. Estrategia de pruebas

| Tipo de prueba | Qué valida | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| Funcional | Que cada flujo haga lo que promete. | Crear pedido, aprobar, entregar, registrar pago. |
| Permisos | Que cada rol vea lo suyo. | Cliente no ve panel del tendero. |
| Datos | Que no haya inconsistencias. | Stock no negativo, totales correctos. |
| Responsive | Que funcione bien en móvil y escritorio. | Checkout usable en pantallas pequeñas. |
| Seguridad | Que no haya fugas ni rutas abiertas. | Comprobantes privados y RLS activada. |
| Regresión | Que cambios no dañen funciones previas. | Editar inventario sin romper pedidos. |

# 12. Definición de listo para arrancar

La especificación técnica y el backlog están aprobados.

El stack está decidido.

Las tablas y roles principales están definidos.

El MVP está delimitado.

Existe una secuencia de sprints.

Se conocen riesgos, seguridad y pruebas mínimas.

# 13. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Cambiar alcance a mitad del desarrollo | Congelar MVP y usar backlog de mejoras posteriores. |
| Sobrecargar la primera versión | Construir solo lo necesario para vender, cobrar y despachar. |
| Problemas de permisos o datos | RLS, pruebas de roles y acciones críticas en servidor. |
| Fallo de adopción por parte del tendero | Pantallas simples, flujos cortos y validación temprana con el negocio. |
| Lentitud en móvil | Optimización de assets, carga diferida y UI liviana. |

# 14. Cierre ejecutivo

Decisión recomendada: Empezar con Sprint 0 y Sprint 1 de inmediato: base técnica, Supabase, roles, autenticación y estructura. En paralelo, dejar congeladas las reglas de negocio de pago, aprobación y despacho para que el desarrollo avance sin improvisación.

Este plan ya está suficientemente detallado para pasar a ejecución. El siguiente documento natural es el setup técnico del proyecto: estructura del repo, esquema de Supabase, políticas RLS y primeras pantallas.